# Bai1: SS8

Nhiệm vụ 1 - Kiểm tra dữ liệu trước khi ước lượng

Đọc User Story và Acceptance Criteria của LS01 và LS03 (LS02 là Reference Story, không cần đánh giá). Với mỗi Story, đánh dấu 'Đủ rõ' hoặc 'Cần làm rõ'. Nếu cần làm rõ, chỉ viết một câu hỏi ảnh hưởng trực tiếp đến phạm vi, độ phức tạp hoặc rủi ro; không viết lại toàn bộ Story.

| Mã Story | Đủ rõ | Cần làm rõ | Thông tin/câu hỏi còn thiếu |
| --- | --- | --- | --- |
| LS01 |  | ✅ | Hệ thống có những trạng thái gì và cập nhật trạng thái phiên live như thế nào ? Thời gian tạo phiên live giới hạn như thế nào trước(2h hay trước 1 tuần hay có giới hạn nhất định) nào không ? Trước khi bắt đầu thì người dùng muốn hủy thì hệ thống xử lý như thế nào ? |
| LS03 |  | ✅ | Cần làm rõ câu hỏi khi còn giới hạn sản phẩm mà 2 người mua cùng lúc mua hết thì bên nào sẽ hiện thành công, hay là cả hai ? Bên mua được sẽ hiển thị ra sao? Và ngược lại bên không mua được thì lại thông báo như thế nào ? |

Dữ liệu mở khóa - chỉ đọc sau khi hoàn thành Nhiệm vụ 1: Product Owner xác nhận LS01 chỉ cần trạng thái 'Sắp diễn ra'; việc tự chuyển sang trạng thái khác khi đến giờ phát thuộc một Story khác. Với LS03, nếu hai khách cùng đặt sản phẩm cuối, chỉ đơn giữ được số lượng mới thành công; đơn còn lại nhận thông báo hết hàng.

Nhiệm vụ 2 - Phân tích Planning Poker và chốt Story Point

Với LS01 và LS03, nêu ngắn nguyên nhân các phiếu chênh lệch (phạm vi, độ phức tạp, rủi ro hoặc thông tin chưa rõ), rồi chọn một Story Point cuối cùng trong dãy 1, 2, 3, 5, 8 và so với LS02. Không lấy trung bình, không chốt theo số đông.

Kết quả của Nhiệm vụ 2 - Product Backlog đã ước lượng

Điền Story Point cuối cùng và lý do ngắn (nguyên nhân chênh lệch, so với LS02) vào bảng; dòng LS02 đã điền sẵn làm mẫu.

| Mã Story | Mức ưu tiên | Kết quả phiếu | SP cuối cùng | Lý do ngắn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LS01 | 1 | 3 - 3 - 5 - 3 | 3 | Vì sau khi phân tích thì hệ thống chỉ cần hiển thị trạng “Sắp diễn ra” |
| LS02 | 2 | 3 - 3 - 3 - 3 | 3 | Reference Story; các phiếu đã trùng nhau. |
| LS03 | 3 | 5 - 8 - 8 - 5 | 8 | Phức tạp hơn vì cần xử lý rủi ro đặt hàng cùng lúc sản phẩm cuối , xử lý tồn kho , tạo/hủy đơn |

Nhiệm vụ 3 - Phát hiện cách hiểu sai

Một thành viên đề xuất: 'Để dễ lập lịch, nhóm cố định 1 Story Point = 4 giờ cho mọi User Story.' Hãy giải thích vì sao đề xuất này sai. Viết 2–3 câu: Story Point thật ra đo điều gì, và nhóm dùng Velocity để dự báo khối lượng Sprint như thế nào mà không đổi SP sang giờ.

Bài làm

Story Poin không nên thể hiện thời gian làm việc và chính xác hơn nó không được là con số thể hiện số lượng thời gian cần thiết để làm việc, SP là một con số tuân theo quy tắc của dãy fibonacy và trong đó các mực độ tăng dần thể hiện độ phức tạp của User Story bao gồm các bước xử lý, độ khó của vấn đề, các bên đối tác hợp tác ra sao, dùng Velocity bằng các xác định khoảng SP thấp nhất và cao nhất để lấy khoảng SP cố định, SP Trung bình từ đó quyết định được khối lượng công việc có thể hoàn thành dựa trên dữ liệu các Sprint trước để dự báo khối lượng phù hợp cho Sprint tiếp theo, không cần quy đổi SP sang giờ